山西省科技成果转化“高效办成一件事”

工作方案

- 为深入贯彻落实《国务院办公厅关于印发〈“高效办成一件事”2025年度第一批重点事项清单〉的通知》（国办函〔2025〕3号）要求和省政府安排部署，持续深化政务服务改革，集成办理科技成果转化有关事项，结合工作实际，制定本工作方案。

- 一、工作目标

- 坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署及省委省政府工作要求，以优化政务服务、提升行政效能为目标，实现我省各类创新主体登录山西省政务服务网、“三晋通”(支付宝、微信)小程序，通过“高效办成一件事--科技成果转化”入口，集成办理科技成果查新、科技成果登记、科技成果转化专项资金申请、知识产权支持资金申请、现行相关税收优惠政策宣传辅导等事项，提升创新主体的满意度和获得感。

- 二、工作任务

- （一）建设“科技成果转化”入口。省审批服务管理局在山西省政务服务网“高效办成一件事专区”页面中新增“科技成果转化”入口，整合集成“科技成果查新、科技成果登记、科技成果转化专项资金申请、知识产权支持资金申请、现行相关税收优惠政策宣传辅导”等事项。省科技厅、省市场监管局等将原有事项办理与山西省政务服务网对接，推动实现科技成果转化相关事项“一网登录”直接办理。（责任单位：省审批服务管理局 省科技厅 省市场监管局 省税务局；完成时限：2025年5月底前）

- （二）优化业务流程。各有关部门根据职责权限全面梳理、优化“科技成果查新、科技成果登记、科技成果转化专项资金申请、知识产权支持资金申请、现行相关税收优惠政策宣传辅导”等事项的业务流程，规范申请材料、办事指南、工作流程、资料清单等相关事项，夯实“高效办成一件事”工作基础。（责任单位：省科技厅 省市场监管局 省税务局；完成时限：2025年6月底前）

- （三）全面测评推行。科技成果转化“高效办成一件事”事项进驻各级政务大厅，纳入“高效办成一件事”专窗，为创新主体提供咨询服务和办事指南。省审批服务管理局组织开展系统调试和数据共享，各相关部门及时研究解决系统对接和业务办理中发现的困难和问题，进一步完善科技成果转化“高效办成一件事”系统及线上流程，实现线上、线下高效集成办理。（责任单位：省审批服务管理局 省科技厅 省市场监管局；完成时限：2025年9月底前）

- 三、职责分工

- （一）省科技厅。省科技厅牵头推进科技成果转化“高效办成一件事”工作，编制工作方案，统筹科技成果查新、科技成果登记、科技成果转化专项资金申请等工作事项，梳理事项清单、优化业务流程，加强系统对接、联调上线运行。指导各市（区）科技管理部门做好相关工作。

- （二）省市场监管局（省知识产权局）。省知识产权局负责知识产权支持资金申请事项，梳理事项清单、优化业务流程，加强事项对接调试运行，在高效办成一件事系统进行收、办件配置。指导各市（区）知识产权部门做好相关工作。

- （三）国家税务总局山西省税务局。省税务局负责现行相关税收优惠政策宣传辅导事项工作，就现行相关税收优惠政策进行宣传辅导，提升税收政策宣传辅导效能，实现政策宣传全覆盖，税务辅导零距离。

- （四）省行政审批服务管理局。省行政审批服务管理局负责平台技术支撑，配合开展事项标准化和业务流程梳理，指导各业务单位做好一件事的业务流程再造，及时解决部门间难点堵点问题。

- 三、保障措施

（一）强化联动。科技成果转化“一件事”改革是落实国务院“高效办成一件事”改革的重要事项，是持续优化科技创新领域营商环境的重要举措，各部门单位要细化分解任务，明确时间节点，落实政策举措，确保工作任务圆满完成。

（二）形成合力。各责任单位要做好统筹协调，相关单位要主动配合，确保形成工作合力。建立问题协调反馈机制，及时发现、研究、解决工作推进中的问题，积极做好系统对接应用工作。

- （三）加强宣传。充分利用互联网、政务微信公众号等渠道，提高科技成果转化“高效办成一件事”知晓度。持续深入开展系统功能、业务流程、服务内容的优化和升级工作，不断提升服务的便捷度。

附件：科技成果转化“高效办成一件事”事项清单

附 件

科技成果转化“高效办成一件事”事项清单

| 序号 | 科技成果转化事项 | 责任单位 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 科技成果查新 | 省科技厅 |
| 2 | 科技成果登记 | 省科技厅 |
| 3 | 科技成果转化专项资金申请 | 省科技厅 |
| 4 | 知识产权支持资金申请 | 省市场监管局 |
| 5 | 现行相关税收优惠政策宣传辅导 | 省税务局 |